# Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 февраля 2010 года № 27


О создании противопаводкого штаба

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях совершенствования системы противопаводковой защиты населения и территорий муниципального образования Сосновское сельское поселение в весенне-летний период 2010 года:

1. Утвердить положение о противопаводком штабе. (Приложение №1).
2. Утвердить состав противопаводкого штаба. (Приложение №2).
3. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весеннее-летний период 2010 года (Приложение №3).
4. Возложить на противопаводковый штаб рассмотрение вопросов по координации работ для подготовки предприятий и организаций промышленности, сельского хозяйства и жилищно-комунального хозяйства поселения к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннее-летнего половодья и паводков.
5. Установить, что заседания противопаводкового штаба проводятся по мере необходимости (в зависимости от складывающейся ситуации ).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста администрации по вопросам ГО и ЧС Соклакова А.Н.


Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение: А. Н. Соколов



Приложение N 1
к распоряжению главы администрации муниципального
образования Сосновское сельское поселение
от 27 февраля 2010 г. N 27

Положение
о противопаводковом штабе
Сосновского сельского поселения

1. Противопаводковый штаб организует разработку и осуществление комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координирует деятельность в этой области ведомств, предприятий, организаций и учреждений на территории поселения.
2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, распоряжениями Правительства Ленинградской области и главы администрации поселения.
3. Основными задачами штаба являются:
- организация разработки и реализации совместно с заинтересованными ведомствами, предприятиями, организациями и учреждениями мероприятий по защите населения и объектов экономики от наводнений и паводков;
- рассмотрение прогнозов весеннее-летних паводков на реках, озерах поселения, организация разработки на их основе и осуществление совместно с заинтересованным ведомствами, организациями и органами управления на местах комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;
- координация деятельности ведомств, организаций, предприятий и учреждений по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и других объектов, ликвидации негативных последствий наводнений;
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;
- систематическое информирование главы администрации Сосновского сельского поселения по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым штаба.
4. Комиссия состоит из руководителей ведомств, учреждений, предприятий, организаций и администрации поселения.
5.Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям поселения.
5. Штабу предоставляется право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями поселения и гражданами;
- запрашивать и получать от ведомств, организаций, учреждений и предприятий, органов управления на местах сведения и материалы, необходимые для работы штаба;
- проверять выполнение противопаводковых мероприятий ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями поселения;
- заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию штаба;
- принимать на себя в необходимых случаях руководство работами по ликвидации последствий крупных наводнений;
- рассматривать предложения о выделении ассигнований из бюджета Ленинградской области, Приозерского муниципального района, поселения и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий паводков и наводнений и вносить по этим вопросам предложения главе администрации Сосновского сельского поселения.


Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение: А. Н. Соколов


Приложение N 2
к распоряжению главы администрации муниципального
образования Сосновское сельское поселение
от 27 февраля 2010 г. N 27



Состав противопаводкого штаба

1. Начальник штаба заместитель главы администрации Матэуш О.В..
2. Члены штаба: Генеральный директор Сосновоагропромтехника Масевич Б. Н.
Специалист администрации по вопросам ГО и ЧС Соклаков А.Н.
Начальник 143 ПЧ Корень М.Н.
И.О. начальника 121 ОМ Шумилов А.А.
Генеральный директор Сосново-Эко Голованов С.Г.
Начальник Сосновского участка РЭС Беляев В.О.
Главный инженер ДРСУ Медведева Т. Н.


Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение: А. Н. Соколов



Приложение N 3
к распоряжению главы администрации муниципального
образования Сосновское сельское поселение
от 27 февраля 2010 г. N 27


План противопаводковых мероприятий
на весеннее-летний период 2010 года


1.По объектам строений и коммунальных сооружений:

1.1. Убрать снег с крыш и вокруг зданий, прокопать водопропускные канавы.
1.2. Очистить от мусора и хлама подвальные помещения. Не допускать затопления подъездов, подвалов, котельных, складских помещений, картофелехранилищ, магазинов, газовых емкостей.
1.3. Очистить смотровые колодцы в водопроводных, канализационных и тепловых сетях, выгребные ямы при жилых домах и ФАП.
1.4. Провести полную герметизацию скважин, водозаборных колонок с тем, чтобы не допустить загрязнения питьевой воды.

2.По защите населенных пунктов:

2.1. Организовать постоянное наблюдение за населенными пунктами, где предполагается высокий уровень паводковых вод, обратив особое внимание на зоны подтопления и места возможного скопления льда. Создать оперативные группы по наблюдению.
2.2. Организовать вывоз оборудования, сырья, минеральных удобрений, строительных и других материальных ценностей из угрожаемой зоны.
2.3. Определить населенные пункты, количество жилых домов, подвергающихся возможному затоплению, количество населения, предполагаемого для эвакуации, и подготовленного жилья для размещения людей в случае их эвакуации с затопляемых территорий.

3.По защите животноводческих ферм и комплексов:

3.1. Определить количество ферм и осуществить подготовку скота и кормов, намечаемых к вывозу из возможной затопляемой зоны.
3.2. Подготовить временные помещения для размещения эвакуируемого скота.
3.3. Произвести очистку территорий, подъездных путей ферм и комплексов от снега, другого хлама.
3.4. Привести в полную готовность инженерно и др. технику.

4.По обеспечению сохранности дорог, мостов и других дорожных сооружений:

4.1. В целях устранения возможного затора льда произвести расчистку водопропускных труб, мостов, кюветов для отвода талых вод.
4.2. Полностью очистить от снега и льда проезжую часть автодорог.
4.3. Установить шлагбаумы на дорогах и дежурство при них, где это необходимо.


5. Руководителям сельхозпредприятий, предприятий и организаций иметь в постоянной готовности бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, автомобили для привлечения их на ликвидацию аварийных ситуаций во время паводка.
6. Начальнику узла электросвязи обеспечить устойчивую телефонную связь во время паводка.


7. Начальнику РЭС Беляеву В.О. обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии к животноводческим фермам, населенным пунктам и объектам, подверженным паводку.
8. Директору СОШ произвести обследование дорог и тропинок, по которым ходят дети в школу, прекратить хождение школьников по льду в целях предотвращения несчастных случаев с ними.
9. Организовать своевременное оповещение населения о паводках и половодьях.
10. Руководителям ведомств, организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории Сосновского сельского поселения; издать соответствующие распоряжения, приказы по созданию противопаводковых комиссий, штабов, принимать меры по предупреждению стихийных бедствий. Копии приказов, планов работ представить в администрацию до 09.03.2010 года.



Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение: А. Н. Соколов