# АДМИНИСТРАЦИЯ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 апреля 2010 года № 55
О проведении месячника по благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение.
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение № 88 от 09.06.07 года «Об утверждении Правил внешнего благоустройства городских и сельских поселений ЛО», и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Сосновсмкое сельское поселение, мест отдыха, территории предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений:
1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение с 16 апреля по 22 мая 2010 года в два этапа:
1.1.Первый этап - с 16 апреля по 07 мая 2010 года: санитарная уборка территорий и вывоз мусора;
1.2.Второй этап – с 08 мая по 22 мая 2010 года: озеленение, подрезка кустарников, побелка стволов деревьев, ремонт и покраска скамеек.
2. Заместителю главы администрации создать штаб по благоустройству (Приложение 1).
2.1. До 16 апреля 2010 года рекомендовать предприятиям и организациям, управляющим компаниям, ОАО «Соново-Эко» представить в администрацию МО Сосновское сельское поселение графики проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий с конкретно выполняемыми мероприятиями. В случаях непредвиденных ситуаций, связанных с погодными условиями, работы по уборке территории могут быть перенесены, но выполнены сразу после нормализации погодных условий, с обязательной корректировкой и согласования графика работ.
2.2. В срок до 16 апреля 2010 года начальнику штаба по благоустройству согласовать и утвердить план мероприятий по благоустройству территорий (Приложение № 2).
2.3. Еженедельно, по пятницам в 16.00, проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы по благоустройству, санитарному состоянию территорий, а также заслушивать управляющие компании о проделанной работе.
3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, предприятиям и организациям совместно со специалистами администрации Павлюченковой Т.А., Гермониной Н.Н., Гавриловой А.Ю., Гильгенберг И.В.
3.1. Проводить широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предпринимателей к участию в работе по благоустройству поселения.
3.1. Еженедельно, по пятницам с 14.00 до 16.00 часов с организациями, предприятиями,
предпринимателями и учреждениями дошкольного и школьного образования организовать и проводить субботники по благоустройству территории.
3.2. Еженедельно, по субботам с 10.00 до 13.00, организовывать и проводить субботники по благоустройству территории с населением МО Сосновское сельское поселение.

3.3 Еженедельно, в пятницу в 16.00, ответственным за проведение мероприятий в управляющих компаниях, специалистам администрации Павлюченковой Т.А., Гермониной Н.Н. докладывать начальнику штаба по благоустройству о проделанной работе по благоустройству и озеленению закрепленных территорий, о количестве населения, принявшего участие в субботнике в соответствии с Приложением 3.
4. Руководителю ОАО «СосновоЭко» Голованову С. Г.:
4.1. По заявкам управляющих компаний, предприятий, учреждений школьного и дошкольного образования обеспечить своевременную установку и вывоз мусорных баков с убираемой территории в соответствии с заявками.
4.2.Организовать уборку территории вдоль внутрипоселковых дорог и вывоз несанкционированных свалок на территории поселения.
5. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.


ИО главы администрации МО
Сосновское сельское поселение: О. В. Матэуш