АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2026 года										 № 291

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 01.03.2024 г. № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Областным законом от 24.06.2014г. № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), Постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение от 17.12.2021 г. № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Сосновского сельского поселения, администрация Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2024 г. № 68 и читать в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на  сайте sosnovskoe-r41.gosweb.gosuslugi.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                                 М.С. Ролдуга

Разослано: дело – 2, Прокуратура – 1, КФ – 1, КСО -1

Исп.: Ролдуга М.С.

Тел. (8-813-79) 61-382

Приложение

к Постановлению администрации

Сосновское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28.04.2026 г. № 291

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

| Сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2030 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сосновское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по благоустройству на территории Сосновского сельского поселения; Правительство Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | - создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг; - улучшение освещенности улиц; - комплексное решение проблем благоустройства; - создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; - озеленение территории сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; - осуществление работ по содержанию кладбища сельского поселения и ритуальных услуг в рамках полномочий поселения; - уличное освещение на территории Сосновского сельского поселения; - приведение в качественное состояние объектов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Сосновского сельского поселения; - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. - Повышение комфортных условий проживания граждан |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - экономия электроэнергии уличного освещения и затрат на содержание уличного освещения; - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов; - процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) - 95%; - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100 %; - площадь территории сельского поселения, очищенной от сорной растительности – 85,00 тыс. кв. м.; - совершенствование эстетического состояния территории; - снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, преступности на улицах, травматизма в ночное время суток; - уровень обработки (дезинсекция и дератизация) территории сельского поселения – 100%; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства – 28 шт; - процент озеленения территории клумб в сельском поселении – 95%. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 213 655,0 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 49 545,3 тыс. руб. 2026 год – 88 049,8 тыс. руб. 2027 год – 68 800,0 тыс. руб. 2028 год – 68 800,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, созданию благоустроенных зон отдыха, детских спортивных и игровых площадок, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Сосновское сельское поселение включает в себя девять населённых пунктов. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Сосновского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», положениями Областного закона Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями).

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения,

- организация освещения улиц;

Определение перспектив благоустройства муниципального образования Сосновское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач,                                   а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.

- Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

- Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам  старых разросшихся деревьев.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2030 гг. на среднесрочную перспективу.

Реализация программы направлена на:

-     создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства. Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2025-2030 годов необходимо организовать и провести:

- субботники, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений. Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Отраслевым проектом «Благоустройство сельских территорий» (осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновский») предусмотрено сохранение и восстановление земельных ресурсов.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории населенных пунктов Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 9,5 га земель.

Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями мероприятия являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Цель программы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Сосновское сельское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, в том числе, путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления.

Приоритетные задачи Программы:

- создания благоприятных условий для оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Сосновского сельского поселения;

-  формирование среды, благоприятной для проживания населения;

-  создание и обустройство общественных парков и зон отдыха, благоустройство зон зеленых насаждений в границах населенных пунктов.

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических                                и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-  усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- модернизация сети уличного освещения;

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы, антропогенных и природных ландшафтов, а также улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

3. Перечень групп программных мероприятий.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий в рамках муниципальной программы:

– комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» –

уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, поддержка развития общественной инфраструктуры;

– комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» – мероприятия по охране окружающей среды;

–  комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» – мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»;

– осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках отраслевого проектам «Благоустройство сельских территорий»

4. Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значение целевого показателя по итогам |  |  |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения | м | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | --- | --- | 45000 |
| 2. | Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту | м | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | --- | --- | 300 |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж/демонтаж новогодних елей | ед. | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 6 |
| 4. | Мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО | ед. | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Приобретение искусственной ели | ед. | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Приобретение зимней горки | ед. | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Строительный контроль/экспертиза | ед. | 4 | 5 | 1 | --- | --- | --- | 1 |
| 8. | Разработка проектной документации | ед. | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Разработка концепций благоустройства территорий | ед. | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Покос травы | Га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | --- | --- | --- |
| 11. | Ремонт малых форм | ед. | 28 | 14 | ---- | ---- | --- | --- | --- |
| 12. | Приобретение уличных скамеек | ед. | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Приобретение урн | ед. | 20 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Комплекс мероприятий в рамках проведения субботника | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Снос сараев | м³ | 600 | 600 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Оборудование и обустройство детской площадки пл. 69 км | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Установка игрового оборудования Первомайская, д.15 | ед. | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Оборудование и обустройство детской площадки Кривко | ед. | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Устройство резинового покрытия п. Сосново, ул. Связи | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Устройство дорожки к детской площадке д. Новожилово | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Обустройство детской игровой площадки на ул. Механизаторов | ед. | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Обслуживание кладбища | ед. | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 23. | Оснащение братских захоронений системой радиотрансляции | ед.. | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 1 |
| 24. | Разработка документации по благоустройству воинского захоронения | ед. | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Оборудование детской площадки д. Новожилово | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Освещение Зеленая Горка, ул. Осиновая | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Монтаж системы видеонаблюдения д. Новожилово | ед. | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Установка детской площадки и организация уличного освещения д. Кривко | ед. | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 50 | 200 | 50 | --- | --- | --- | 50 |
| 30. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
| 31. | Акарицидная обработка территории | Га | 8,32 | 8,32 | 8,32 | --- | --- | --- | 8,32 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Количество контейнерных площадок | ед.. | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | ---- |
| 33. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 500 | 500 | 500 | --- | --- | --- | 500,0 |
| ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | --- | --- | --- |

5. Методика оценки эффективности и реализации муниципальной программы Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые индикаторы и показатели настоящей муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение соответствующих целей, а также:

а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и основные задачи, на решение которых направлена реализация программы;

б) имеют количественные значения, которые непосредственно зависят от решения задач и реализации государственной программы.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и оздоровления населения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 17.12.2021 года № 502.

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида Сосновского сельского поселения и позволит обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

6. Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 275 195,1 | 49 545,3 | 88 049,8 | 68 800,0 | 68 800,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3 700,0 | 2 200,0 | 1 500,0 | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 271 495,1 | 47 345,3 | 86 549,8 | 68 800,0 | 68 800,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 224 566,5 | 44 322,6 | 49 043,9 | 65 600,0 | 65 600,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3 700,00 | 2 200,0 | 1 500,0 | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 220 866,5 | 42 122,6 | 47 543,9 | 65 600,0 | 65 600,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 48 783,4 | 17 883,4 | 16 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 48 783,4 | 17 883,4 | 16 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 66 665,9 | 22 450,5 | 30 015,4 | 7 100,0 | 7 100,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 66 665,9 | 22 450,5 | 30 015,4 | 7 100,0 | 7 100,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 105 222,5 | 1 672,9 | 1 149,6 | 51 200,0 | 51 200,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 105 222,5 | 1 672,9 | 1 149,6 | 51 200,0 | 51 200,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 3 894,7 | 2 315,8 | 1 578,9 | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3 700,0 | 2 200,0 | 1 500,0 | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 194,7 | 115,8 | 78,9 | --- | --- | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 7 729,4 | 1 923,6 | 1 805,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7 729,4 | 1 923,6 | 1 805,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 42 199,1 | 3 199,1 | 37 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 42 199,1 | 3 199,1 | 37 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Срок реализации программы

Срок реализации программы предусмотрен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года.

8. План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы» |  | 2025 | 49 545,3 | 47 345,3 | 2 200,0 | --- | --- |
|  |  | 2026 | 88 049,8 | 86 549,8 | 1 500,0 | --- | --- |
|  |  | 2027 | 68 800,0 | 68 800,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 68 800,0 | 68 800,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе |  | 2025-2030 | 275 195,1 | 271 495,1 | 3 700,0 | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2025 | 100,0 | 100,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 200,0 | 200,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 200,0 | 200,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 200,0 | 200,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2030 | 700,0 | 700,0 | --- | --- | --- |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование системы благоустройства» |  | 2025-2030 | 224 566,5 | 220 866,5 | 3 700,0 | --- | --- |
| «Уличное освещение» | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 48 783,4 | 48 783,4 | --- | --- | --- |
| «Уличное освещение» |  | 2025 | 17 883,4 | 17 883,4 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 16 300,0 | 16 300,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 7 300,0 | 7 300,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 7 300,0 | 7 300,0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 48 783,4 | 48 783,4 | --- | --- | --- |
| Прочие мероприятия по благоустройству | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 66 665,9 | 66 665,9 | --- | --- | --- |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2025 | 22 450,5 | 22 450,5 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 30 015,4 | 30 015,4 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 7 100,0 | 7 100,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 7 100,0 | 7 100,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 66 665,9 | 66 665,9 | --- | --- | --- |
| Организация и содержание мест захоронения | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 105 222,5 | 105 222,5 | --- | --- | --- |
| Организация и содержание мест захоронения |  | 2025 | 1 672,9 | 1 672,9 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 1 149,6 | 1 149,6 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 51 200,0 | 51 200,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 51 200,0 | 51 200,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 105 222,5 | 105 222,5 | --- | --- | --- |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 3 894,7 | 194,7 | 3 700,0 | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на поддержку общественной инфраструктуры |  | 2025 | 2 315,8 | 115,8 | 2 200,0 | --- | --- |
|  |  | 2026 | 1 578,9 | 78,9 | 1 500,0 | --- | --- |
|  |  | 2027 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 3 894,7 | 194,7 | 3 700,0 | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 7 729,4 | 7 729,4 | --- | --- | --- |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  | 2025 | 1 923,6 | 1 923,6 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 1 805,8 | 1 805,8 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2 000,0 | 2 000,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 2 000,0 | 2 000,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 7 729,4 | 7 729,4 | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Специалист администрации, курирующий вопросы ЖКХ |  | 42 199,1 | 42 199,1 | --- | --- | --- |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 2025 | 3 199,1 | 3 199,1 | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 37 000,0 | 37 000,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 1 000,0 | 1 000,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 1 000,0 | 1 000,0 | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2030 | 42 199,1 | 42 199,1 | --- | --- | --- |