
                                      Приложение 2
к Распоряжению администрации

№ 35 от 12 апреля 2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника по благоустройству территорий на территории
МО Сосновское сельское поселение с 18 апреля по 31 мая 2022 г.

	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Срок проведения
	Ответственный

за проведение
	Отметка о выполнении

	1
	Проведение субботников в организациях и предприятиях
	22.04; 29.04;
06.05;13.05;20.05; 27.05
	Штаб по благоустройству, Руководители организаций, предприятий
	

	2
	Проведение субботников с населением
	23.04; 30.04; 

07.05; 14.05; 21.05; 28.05
	Штаб по благоустройству, руководители УК, старосты, председатели общественных советов, председатель инициативной комиссия административного центра пос. Сосново
	

	3.
	Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству территорий 
мемориалов, памятных мест, воинских захоронений

	

	3.1
	Санитарная уборка на территориях организаций и предприятий, прилегающие территории (уборка мусора производственных, прилегающих и закрепленных территориях, подрезка кустарников, вывоз мусора, очистка подвалов, планировка прилегающих территорий)
	с 23 апреля по 08 мая
	Штаб по благоустройству, руководители управляющих компаний, старосты, председатель инициативной комиссии административного центра пос. Сосново

	

	3.2. 
	Санитарная уборка на придомовой территории МКД (уборка мусора на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, подрезка кустарников, вывоз мусора, очистка подвалов, планировка придомовых территорий)
	с 23 апреля по 08 мая
	Руководители управляющих компаний, старосты, председатель инициативной 
инициативной комиссии административного центра пос. Сосново
	

	3.3
	Уборка несанкционированных свалок на территориях организаций и поселения
	с 23 апреля по 08 мая
	Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий, старосты, председатель инициативной комиссии административного центра пос. Сосново, руководители организаций по вывозу ТБО, МКУ Сосновская служба заказчика
	

	3.4.
	Вывоз мусора при проведении субботников
	по окончанию субботника
	Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий, старосты, председатель инициативной комиссии административного центра пос. Сосново, руководители организаций по вывозу ТБО, МКУ Сосновская служба заказчика
	

	3.5.
	Санитарная уборка, вывоз мусора, подрезка кустарников, вдоль поселковых дорог, на неразграниченных территориях населенных пунктов поселения
	с 23 по 07 мая
	МКУ Сосновская служба заказчика, старосты, председатели общественных советов, председатель инициативной комиссия административного центра пос. Сосново
	

	3.6
	-Санитарная уборка территорий мемориалов, памятных мест, воинских захоронений (уборка мусора, подрезка кустарников, вывоз мусора, планировка территорий). 

-Проведение мероприятий по благоустройству мемориалов, памятных мест, воинских захоронений к празднику Дня Победы (очистка, покраска). 

- Устройство цветников у Стеллы 1941-1945гг., у памятного знака в д. Иваново, памятника Д. З. Кривко 
	
	Штаб по благоустройству, МКУ «Сосновская служба заказчика», руководители организаций, предприятий (в соответствии с закрепленной территорией)
	

	3.7
	Контроль за санитарной уборкой территорий
	постоянно
	Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий, старосты, председатель инициативной комиссии административного центра пос. Сосново, руководители организаций по вывозу ТБО, МКУ Сосновская служба заказчика
	

	4
	Мероприятия по благоустройству
	

	4.1
	Завоз песка на детские площадки и в детские дошкольные учреждения
	с 11 мая по 20 мая
	Штаб по благоустройству, МКУ Сосновская служба заказчика
	

	4.2
	Благоустройство на территориях предприятий и организаций, прилегающей территории (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников)
	
	Руководители организаций, предприятий
	

	4.3
	Благоустройство на придомовой территории МКД (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников)
	с 11 мая по 31 мая
	Руководители управляющих компаний, старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново


	

	4.4
	Благоустройство территорий у рынков, магазинов, предприятий общественного питания, административных зданий (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников)
	с 11 мая по 31 мая
	Руководители организаций, предприятий


	

	4.5
	Устройство цветников: у здания администрации МО Сосновское СП, в центральном сквере п. Сосново, на въезде п. Сосново, на ул. Ленинградская, на центральной площади п. Сосново, сквер д. Кривко
	с 11 мая по 31 мая
	МКУ Сосновская служба заказчика
	

	4.6
	Покраска поребрика у администрации, урн и скамеек, побелка деревьев в сквере, выравнивание знаков дорожного движения.
	с 11 мая по 31 мая
	МКУ Сосновская служба заказчика
	

	4.7
	Контроль за выполнением мероприятий по благоустройству территорий
	постоянно
	Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий, старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново
	


