Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Содержание автомобильных дорог
	М
	87 700
	44262,2
	50,47%
	

	2.
	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	М
	460,8
	460,8
	100%
	

	
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
	М
	0
	-
	-
	

	
	Строительный контроль
	Ед.
	2
	2
	100%
	


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание автомобильных дорог
	4 974,4
	2 510,3
	50,47%

	2.
	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий
	3 426,5
	0,00
	0%


