Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Увеличение количества и площадей благоустроенных дворовых территорий
	Кв.м.
	10 000
	9000
	90%
	Достижение планового показателя – 4 квартал 2021 г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период: 9 месяцев 2021 года
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Благоустройство дворовых территорий МО Сосновское сельское поселение: п. Сосново, ул. Первомайская, д. 1, ул. Первомайская,,д.11, ул. Никитина, д. 6
	16 845,0
	4 356,6
	25,87%


