Информация

о ходе реализации муниципальной программы 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2022 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество построенных распределительных газопроводов 
	ед.


	1
	0
	0,0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2022 г.

	2
	Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию 
	ед.
	7
	0
	0,0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2022 г.

	3
	Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	ед.
	24
	2
	8,3%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2022 г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2022 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Содержание сетей распределительного газопровода поселения
	487,3
	104,9
	21,5%

	2
	Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	1 313,3
	0
	0%

	3
	Авторский надзор
	72,1
	0
	0%

	4
	Строительный контроль
	59,8
	0
	0%

	5
	Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	374,7
	365,3
	97,5%


