Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 гг.

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период III квартал 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | м | 97 913 | 42 500 | 43,4 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог | кв.м. | 14 000 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 3. | Строительный контроль | ед. | 6 | 3 | 50 | экономия |
| 4. | Экспертиза сметной документации | ед. | 3 | 3 | 100 | экономия |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

за период III квартал 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | 31 516,8 | 6 839,8 | 21,7 |
| 2. | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 40 900,0 | 663,8 | 1,6 |
| ИТОГО |  | 72 416,8 | 7503,6 | 10,4 |

.