Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Актуализация схем теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 2. | Актуализация схем водоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 3. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | ед. | 30 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей III квартал 2025 г. |
| 5. | Ремонт участка тепловой сети | км | 0,44 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 6. | Проектирование газового модуля | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 7. | Ремонт кровли котельной | кв.м | 100 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 8. | Проектирование ТГУ | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 7. | Капитальный ремонт котельной в части замены котла | ед. | 4 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 8. | Замена насоса в котельной | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 9. | Замена дымососа в котельной | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных бань | ед. | 2 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 11. | Капитальный ремонт муниципальной бани | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 12. | Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию | ед. | 8 | 8 | 22% | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» | 16 377,3 | 300,0 | 1,8 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение» | 9 763,6 | 216,9 | 2,2 |
| 3 | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | 4 672,7 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 30 813,4 | 516,9 | 1,7 |