Информация

о ходе реализации муниципальной программы

"ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Финансирование мероприятий муниципальной программ

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2025 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка технической документации на снос аварийных домов | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Выполнение работ по сносу аварийных домов | ед. | 2 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |
| 3 | Строительный контроль | ед. | 1 | 0 | 0 | Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2025 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 902,0 | 100,0 | 2,6 |