.

АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦППАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.01.2019 года № 15

## Об актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

1.Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение;

2.Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения согласно Приложению 1;

3.Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения согласно Приложению 2;

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет;

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Евтееву М.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава администрации

МО Сосновское сельское

поселение                                                               С.М. Минич

Приложение 1

к постановлению  №15 от   17.01.2019 г.

График

актуализации схемы теплоснабжения МО  Сосновское сельское поселение

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение № 97 от 06.06.16г.на официальном сайте администрации МО в соответствии с п.8,24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее-требования) | в течение 3(трех) календарных дней с даты принятия постановления | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 2. | Размещение уведомления о разработчике схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО в соответствии с п.9 Требований | в течение 3(трех) календарных дней с даты поступления уведомления от юридического лица | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 3. | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п.12 Требований | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 4. | Утверждение постановлением главы МО Сосновское сельское поселение даты проведения публичных слушаний | до 15.02.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 20.02.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 09-14.03.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 7. | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 8. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с п 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 15-21.03.2019г | Глава администрации |
| 9. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение при внесении в нее изменений в соответствии с п 24 Требований | до 15.04.2019г. | Глава администрации |
| 10. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме в соответствии с п.19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | специалист администрации Заветный С.В. |

# Приложение  2

к постановлению  №15 от   17.01.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации  схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год

Администрация МО Сосновское сельское поселение  МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение № 15 от 17.01.2019г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных програм теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154,можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания  по данной теме,обязаны направить уведомление об этом в Администрацию МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу:188730,Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново,ул.Озерная,дом 1.Эл.почта  sosnadm@mail.ru  тел. 8 81379 61-550

ответственное лицо- специалист администрации – Заветный Сергей Владимирович